PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 4]

| Họ và tên |  | Mã sinh viên |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp |  | Mã đề | 04 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De04.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực | Quản lý điều dững và hồ sơ bệnh nhân | US-01 | Là người quản lý nhân viên, tôi muốn xem danh sách các nhân viên điều dưỡng và các hồ sơ bệnh nhân mà điều dưỡng được phân công (thông qua giao diện bảng của ứng dụng, excel, word,…), để dễ dàng quản lý nhân công và phân công bệnh nhân hiệu quả. |
| Chất lượng, kiểm soát vận hành | Điểm đánh giá sau thăm khám | US-02 | Là nhân viên điều dưỡng, tôi muốn xem các khiếu nại và mước độ hài lòng ( xem qua bảng đánh giá trên hệ thống, Word,..) của bệnh nhân thông qua điểm đánh giá(hệ 5 sao) và lời đánh giá sau khi thăm khám, để tôi có thể biết thêm khuyết điểm và nâng cao trình độ của bản thân. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| small | US này có khối lượng quá lớn, mỗi US là một yêu cầu mong muốn cụ thể của một vai trò, không thể gộp toàn bộ vào 1 US |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là điều dưỡng, tôi muốn hệ thống phân công lịch khám trước 1 tuần và cập nhật vào lịch làm việc của tôi trên hệ thống (gửi bảng Excel, Word, hiển thị bảng trên hệ thống), để tôi quản lý bệnh nhân phù hợp và quản lý thời gian tốt hơn |
| US-X2 | Là điều dưỡng, tôi muốn theo dõi chỉ số sinh tồn của bệnh nhân (nhpj tim, huyết áp,…) qua thiết bị đo chuyên dụng của y tế và xuất chỉ số qua hệ thống theo dõi, để tôi có thể quản lý sức khỏe bệnh nhân trước khi khám hoặc tiêm chích. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Cần quản lý nguồn lực phù hợp, đồng đều, công nghệ hóa và tự động hóa việc quản lý thay vì quản lý giấy thủ công, đánh giá tình trạng bệnh nhân và kiểm tra khối lượng công việc của điều dưỡng. |
| US-02 | Could | Không nhất thiết vì nếu các thái độ, trình độ và các khiếu nại khác có thể góp ý qua hòm thư góp ý, hoặc các số Hotline cũ trước đây để đánh giá, không nhất thiết quá quan tâm vào phần đánh giá này quá cao. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Là nhân viên điều dững đã đăng nhập vào hệ thống với tài khoản của mình. | Chọn xem phiếu thăm khám của bệnh nhân được phân công của điều dưỡng đó. | Hệ thống hiển thị bản phiếu tham khám của bệnh nhân trực tiếp trên ứng dụng, có tính năng in phiếu thăm khám hoặc xem phiếu qua PDF. |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền. | Hệ thống hiển thị cửa sổ Popup thông báo lỗi không thể truy cập vì bệnh nhân không phải là người được phân công cho diều dưỡng A và cửa sổ thông báo mất sau 3 giây rồi quay lại giao diện chọn xem phiếu thăm khám. |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | DoD | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC phạm vi áp dụng cho một task, là một yêu cầu chấp nhận để hoàn thành xong 1 task đó cho thành viên viết code xác định có thể chứa thông số, hiển thị,…; còn DoD là trạng thái hoàn thành, thường là được duyệt và đã được test qua bởi QA, khách hàng,… về trạng thái phần đó có hoàn thành chưa thường là 1 Sprint.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Quản lý nhân viên, sắp xếp bệnh nhân, phân chia công việc cho phù hợp phải tính toán đồng đều, truy xuất truy vấn lồng và kiểm tra mã bệnh nhân thuộc quản lý từ mã điều dưỡng nào. |
| US-02 | 1 | Chỉ việc nhận đoạn văn Text từ bệnh nhân đánh giá và lưu vào hệ thống, không có truy xuất cao hay lồng nhau |

Planning Poker (thẻ 5, 8, 8, 8, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội nên để cho 2 người cao điểm nhất là 5 và 21 đưa ra ý kiến của mình và sau đó PO, SM đặt câu hỏi, mọi thành viên thấy điểm hợp lý và sau đó lật thẻ thêm lần nữa.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 25SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) |  |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1, B2, B3 tổng là 17SP |
| Sprint Goal (1 câu) |  |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế và viết giao diện cho hệ thống | UI/UX, Development | 6 |
| Viết code gửi yêu cầu lấy thông tin phiếu thăm khám, Trả về dữ liệu khi nhận yêu cầu | Database, Development | 6 |
| Kiểm tra giao diện hiển thị, dữ liệu bệnh nhân,… | Testing | 2 |
| Tổng giờ công: 14 |  |  |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế là còn lại 23SP nhưng theo lý tưởng phải còn 15-16SP nhưng, mức chênh lệch là 7-8SP, kết luận đội đang Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu bất thường xuất phát từ ngày 6 đến ngày 8, biểu đồ đường đang dần nằm ngang cho thấy lượng SP hoàn thành đang chậm và nghẽn, rủi ro khiến trễ hơn dự kiến, ảnh hưởng đến các Sprint sau. |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?